雪崩测试阶段报告

第11周任务：环境搭建，测试功能列表的编写，缺陷报告的编写，monkey的使用。

完成情况：全部完成。

第12、13、14周任务：java+appium的自动化测试用例的编写，每个人20条测试用例，页面对象模式，数据驱动模式，jenkins+testNG实现持续性集成。

完成情况：导入appium框架，针对推荐-首页模块进行测试用例编写，完成基础代码。

第15周任务：uiautomator的使用+选做robotium

完成情况：未开始

GitHub地址：https://github.com/muzihappy/SnowCrash

计划：周末加班完成14周任务，不耽误15周任务正常进行。

遇到的问题：

Add ’testng’ to classpath没有效果，@Test标红；

利用UI Automator Viewer定位不准确